

 **แบบรายงานติดตามความก้าวหน้า**

**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ**

 **พ.ศ.2567**

 **(รอบ 6 เดือนแรก)**

**ของ**

**เทศบาลตำบลท่าประจะ**

**อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช**

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เทศบาลตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลลิตของโครงการ/กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | ผลการดำเนินงาน | หมายเหตุปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามีระบุ....) |
| ระยะเวลาตามแผนงาน | ดำเนินการจริงระบุเดือน... | งบอนุติ | จ่ายจริง | แล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 1. | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชะอวดทุ่งโป๊ะ-หนองบ่อ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช | สร้างถนน คสล.สายชะอวดทุ่งโป๊ะ-หนองบ่อ กว้าง 3.50 เมตร ยาว 236.00 เมตร หรือผิวจราจรดำเนินการไม่น้อยกว่า 829.00 ตาราเมตร | ต.ค.66-พ.ค67 | ต.ค.66-พ.ค.67 | 499,118 | 499,118 |  | ✓ |  |  |

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เทศบาลตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | หมู่ที่ | หน่วยงานรับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | ผลการดำเนินงาน | หมายเหตุปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามีระบุ....) |
| ระยะเวลาตามแผนงาน | ดำเนินการจริงระบุเดือน... | งบอนุติ | จ่ายจริง | แล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 2. | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งบ้านญวน หมู่ที่2 ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช | หมู่ที่ 2 | กองช่าง | ต.ค.66-พ.ค.67 | ต.ค.66-พ.ค.67 | 499,269 | 499,269 |  | ✓ |  |  |

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เทศบาลตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานการเกษตร

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | หมู่ที่ | หน่วยงานรับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | ผลการดำเนินงาน | หมายเหตุปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามีระบุ....) |
| ระยะเวลาตามแผนงาน | ดำเนินการจริงระบุเดือน... | งบอนุติ | จ่ายจริง | แล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 1. | โครงการฝึกอบรมการทำเกษตรอินทรีย์และการทำปุ๋ยหมักคุณภาพ ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช | เทศบาลตำบลท่าประจะ | สำนักปลัด | เม.ย.67 - มิ.ย.67 |  มิ.ย.67 | 13,000 | 13,000 |  | ✓ |  |  |

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เทศบาลตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | หมู่ที่ | หน่วยงานรับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | ผลการดำเนินงาน | หมายเหตุปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามีระบุ....) |
| ระยะเวลาตามแผนงาน | ดำเนินการจริงระบุเดือน... | งบอนุติ | จ่ายจริง | แล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 1. | โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช | เทศบาลตำบลท่าประจะ | สำนักปลัด | ม.ค.67 - เม.ย.67 | เม.ย.67  | 32,600 | 32,600 |  | ✓ |  |  |

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เทศบาลตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | หมู่ที่ | หน่วยงานรับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | ผลการดำเนินงาน | หมายเหตุปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามีระบุ....) |
| ระยะเวลาตามแผนงาน | ดำเนินการจริงระบุเดือน... | งบอนุติ | จ่ายจริง | แล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 2. | โครงการค่ายคุณธรรมนำใจเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช | เทศบาลตำบลท่าประจะ | สำนักปลัด |  เม.ย.67 – พ.ค.67 | พ.ค.67  | 50,000 | 50,000 |  | ✓ |  |  |

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เทศบาลตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | หมู่ที่ | หน่วยงานรับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | ผลการดำเนินงาน | หมายเหตุปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามีระบุ....) |
| ระยะเวลาตามแผนงาน | ดำเนินการจริงระบุเดือน... | งบอนุติ | จ่ายจริง | แล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 1. | โครงการวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลตำบลท่าประจะ หมู่ที่1 ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช | หมู่ที่ 1 | สำนักปลัด | ม.ค.66 | ม.ค.66 | 100,000 | 100,000 | ✓ |  |  |  |

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานการศึกษา

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | หมู่ที่ | หน่วยงานรับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | ผลการดำเนินงาน | หมายเหตุปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามีระบุ....) |
| ระยะเวลาตามแผนงาน | ดำเนินการจริงระบุเดือน... | งบอนุติ | จ่ายจริง | แล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 2. | โครงการส่งเสริมอัตถลักษณ์ของสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช | หมู่ที่ 1 | สำนักปลัด | ต.ค.66-ก.ย.67 | ต.ค.66-ก.ย.67 | 3,000 | 3,000 |  | ✓ |  |  |

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เทศบาลตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | หมู่ที่ | หน่วยงานรับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | ผลการดำเนินงาน | หมายเหตุปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามีระบุ....) |
| ระยะเวลาตามแผนงาน | ดำเนินการจริงระบุเดือน... | งบอนุติ | จ่ายจริง | แล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 1. | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าเทศบาลลตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช | หมู่ที่ 1-6 | สำนักปลัด | มี.ค.67 - ก.ย.67 | มี.ค.67 – เม.ย.67 | 51,400 | 33,248 | ✓ |  |  |  |

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เทศบาลตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แผนงานสาธารณสุข

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | หมู่ที่ | หน่วยงานรับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | ผลการดำเนินงาน | หมายเหตุปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามีระบุ....) |
| ระยะเวลาตามแผนงาน | ดำเนินการจริงระบุเดือน... | งบอนุติ | จ่ายจริง | แล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 2. | โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลท่าประจะ ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช | เทศบาลตำบลท่าประจะ | สำนักปลัด | ต.ค.66-ก.ย.67 | ต.ค.66-ก.ย.67 | 500,000 | 500,000 |  | ✓ |  |  |

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เทศบาลตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย
แผนงานรักษาความสงบภายใน

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | หมู่ที่ | หน่วยงานรับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | ผลการดำเนินงาน | หมายเหตุปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามีระบุ....) |
| ระยะเวลาตามแผนงาน | ดำเนินการจริงระบุเดือน... | งบอนุติ | จ่ายจริง | แล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 1. | โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่เทศบาลตำบลท่าประจะ หมู่ที่1 ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช | หมู่ที่ 2หมู่ที่ 6 | สำนักปลัด | ธ.ค.66-เม.ย.67 | ธ.ค.66 | 50,000 | 28,076 |  | ✓ |  |  |

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เทศบาลตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการส่งเสริมบำรุงรักษาศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดี ส่งเสริมจริยธรรมและลดละเลิกอบายมุข
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | หมู่ที่ | หน่วยงานรับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | ผลการดำเนินงาน | หมายเหตุปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามีระบุ....) |
| ระยะเวลาตามแผนงาน | ดำเนินการจริงระบุเดือน... | งบอนุติ | จ่ายจริง | แล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 1. | โครงการงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุเทศบาลตำบลท่าประจะ หมู่ที่1 ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช |  | สำนักปลัด | ก.พ.67 | ก.พ.67 | 10,000 | 9,000 | ✓ |  |  |  |

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
เทศบาลตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการองค์กร
แผนงานบริหารงานทั่วไป

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | หมู่ที่ | หน่วยงานรับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ | ผลการดำเนินงาน | หมายเหตุปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามีระบุ....) |
| ระยะเวลาตามแผนงาน | ดำเนินการจริงระบุเดือน... | งบอนุติ | จ่ายจริง | แล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 1. | โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ เทศบาลตำบลท่าประจะ หมู่ที่1 ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช |  | สำนักปลัด | ต.ค.66 | ต.ค.66 | 15,000 | 15,000 | ✓ |  |  |  |